工程

竞争性磋商文件

项目编号：YXGL23GZ18144

项目名称：荔湾海关备勤室修缮项目

采 购 人：中华人民共和国荔湾海关

代理机构：广东粤信项目管理有限公司

时    间：2023年

温馨提示！！！

（本提示内容非磋商文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致的地方，以磋商文件为准）

- 如无另行说明，响应文件递交时间为提交响应文件截止时间前30分钟内。

- 本项目须法定代表人或授权代表到场参与磋商，为避免因迟到而失去磋商资格，请适当提前到达。

- 响应文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查响应文件是否已按磋商文件要求盖章、签名、签署日期。

- 请正确填写《报价表》。多包组项目请仔细检查包组号，包组号与包组工程内容必须对应。

- 响应文件建议采用A4 纸、双面打印、胶装。多包组项目如供应商同时递交多个包组的，建议每个包组分别装订。

- 如磋商产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 分支机构递交响应文件的，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

- 递交响应文件前请仔细检查响应文件是否已胶装成册、已密封完好。

- 响应供应商如需对项目提出询问或质疑，应按磋商文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

- 本项目可采用快递方式递交磋商文件。响应供应商须在规定的响应文件递交截止时间前将响应文件文件送达磋商地点，快递单上应清晰写明供应商名称、采购项目名称、编号、包组号等内容，递交时间以送达磋商地点并由采购代理机构工作人员签收确认的时间为准。由于寄错地址、逾期送达、未按要求密封或者邮寄过程导致包装密封出现破损的，采购代理机构应拒绝接收，由供应商自行承担相应责任与后果。

- 上述提示内容非磋商文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致的地方，以磋商文件为准。

目　　录

第一章  竞争性磋商公告	4

第二章  磋商资料表	9

第三章  评分体系与标准	11

第四章  用户需求书	16

第五章  合同文本	21

第六章  响应文件格式	38

第七章  磋 商 须 知	39

- 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

荔湾海关备勤室修缮项目招标项目的潜在响应供应商应在广州市天河区天寿路31号江河大厦13楼1305室现场报名或发送资料至代理机构邮箱（gdyxxg@163.com）进行网上报名并获取磋商文件，并于2023年8月14日14点30分（北京时间）前递交磋商文件。

- 项目基本情况

项目编号：YXGL23GZ18144

项目名称：荔湾海关备勤室修缮项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币54.023084元

最高限价（如有）：人民币540230.84元

采购需求：

1、简要技术需求或服务要求：

- 标的内容概况：荔湾海关备勤室修缮项目；数量1项；

最高限价：人民币540230.84元；

- 简要服务要求：依据本需求书及工程量清单的要求，本工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

2、其他：/

合同履行期限：建设工期60日历天内，实际开工日期以采购人发出开工通知为准。

本项目不接受联合体磋商。

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目（提供《中小企业声明函》或属于监狱企业的证明材料或《残疾人福利性单位声明函》）；

3.本项目的特定资格要求：

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

- 具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

- 具有承接本工程所需的有效的建筑装饰装修工程专业承包贰级（或以上）资质。

- 拟担任本工程项目负责人的人员为：建筑工程专业贰级或以上级别的注册建造师。

- 项目负责人持有安全培训考核合格证（B类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。

- 专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。

- 不同响应供应商之间有下列情形之一，不接受作为参加同一采购项目竞争的响应供应商：①为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（提供《响应供应商资格声明函》）。

- 本采购项目不接受联合体磋商。

- 本项目响应供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。（1、由采购人、采购代理机构于磋商截止日在上述网站进行查询，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档；2、若分公司磋商：供应商为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），除了对供应商进行信息查询外，同时对总公司的信息查询记录和证据截图或下载存档；3、对列入失信被执行人、税收、政府采购、环境保护、知识产权等领域严重失信行为的主体，依法拒绝其参与政府采购活动。如查询结果未显示存在失信记录，视为评审时未发现不良信用记录。）

- 已办理报名并成功获取本磋商文件的供应商。

- 获取磋商文件

时间：2023年8月2日至2023年8月9日，每天上午9:00至12:00，下午14:30至 17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：广州市天河区天寿路31号江河大厦13楼1305室

方式：现场报名及网上报名方式（具体要求详见“其他补充事宜”）

售价（元）：300

- 响应文件提交

截止时间：2023年8月14日14:30:00（北京时间）

地点：广州市天河区天寿路31号江河大厦13楼1301室会议室。

- 开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间：2023年8月14日14:30:00（北京时间）

地点：广州市天河区天寿路31号江河大厦13楼1301室会议室。

- 公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

- 其他补充事宜

- 需要落实的政府采购政策：关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）等。

- 供应商将下述资料加盖供应商公章到现场办理获取磋商文件或网上报名：

（1）提供在中华人民共和国境内注册的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）复印件（1、如非“多证合一”证照，同时提供组织机构代码证复印件和税务登记证复印件；2、若分公司磋商：供应商为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），须同时提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及总公司对分公司出具的有效授权书原件。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。法律法规或者行业另有规定的除外）；如响应供应商为自然人的需提供自然人身份证明。

（2）法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件和法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；（如法定代表人亲自办理获取磋商文件事宜的，无需提交法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件）

（3）《项目报名登记表》复印件（详见附件）。

备注：已办理报名并成功获取磋商文件的供应商参加磋商的，不代表通过资格性、符合性审查。

1）现场报名：供应商至广东粤信项目管理有限公司（详细地址：广州市天河区天寿路31号江河大厦13楼1305室）缴纳标书款，并获取磋商文件。

2）网上报名：供应商应填写打印上述报名资料一并加盖供应商公章扫描发至代理机构邮箱（gdyxxg@163.com），由工作人员审核（咨询电话020-37209484）报名资料通过后，供应商必须于本采购项目“磋商公告”规定的“获取磋商文件时间”内缴纳标书款【磋商文件获取汇款账号信息：（（收款单位名称：广东粤信项目管理有限公司；开户银行：中国建设银行广州天寿路支行；账号：4405 0158 1108 0000 0704），须使用对公账号汇款】，否则视为未完成报名。

3）磋商文件如需邮寄（到付），招标代理机构对邮寄过程中的遗失概不负责。

4）响应文件递交时间为2023年8月14日14：00:00至14：30:00。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：中华人民共和国荔湾海关

地址：广州市白云区景泰直街东二巷2号

联系方式：020-81106969

2、采购代理机构信息

名称：广东粤信项目管理有限公司

地址：广州市天河区天寿路31号1301室（部位：内自编05房（仅限办公））

联系方式：020-37209484

3、项目联系方式

项目联系人：吕小姐

电话：020-37209484-804

发布人：广东粤信项目管理有限公司

发布日期：2023年8月2日

项目报名登记表

| 项目名称 | 荔湾海关备勤室修缮项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 | YXGL23GZ18144 |  |
| 包组/标段号 （注：无用“/”表示） |  |  |
| 报名单位名称 (加盖公章) |  |  |
| 报名单位地址 |  |  |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码（必填） （注：个人、没有纳税人识别号或统一社会信用代码的政府机构、事业单位除外） |  |  |
| 法定代表人（姓名） |  |  |
| 项目联系人（姓名） |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 获取文件方式 | 邮箱： |  |
| 报名登记时间 | 年 月 日 |  |
| 声明 | 代理机构通过上述“邮箱”发送至报名单位的该项目相关文件，视为有效送达。 |  |
| 报名单位保证书 | 我单位所填写内容真实、完整、有效、一致，如因递交虚假材料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由我单位承担。 我单位保证该项目由本单位承包，不接受他人挂靠，不转包，不非法分包。如有违犯，责任自负。 |  |

注：请各报名登记单位认真填写以上所有资料，并保证信息的完整性和准确性。

第二章  磋商资料表

该资料表的条款项号是与第七章《磋商须知》条款项号对应的，或增加的条款，是对第七章《磋商须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说明 |  |
| 2.2 | 采购人名称：中华人民共和国荔湾海关 资金来源：财政性资金，但本项目采购内容不在集中采购目录以内或在采购限额标准以下(不纳入政府采购管理范围) |
| 2.3 | 名称：广东粤信项目管理有限公司 地址：广州市天河区天寿路31号江河大厦13楼1305室 电话：020-37209484； 传真：020-37209484； 电子邮箱：gdyxxg@163.com |
| 6.3 | - 成交人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳采购招标代理服务费： （1）定额收取人民币4200元； （2）招标代理服务费的缴纳形式： 向采购代理机构直接缴纳招标代理服务费（可用支票、汇票、电汇等付款方式）。 - 响应供应商应签署第六章所附格式的代理服务费承诺书及开票资料，作为响应文件的一部分。 - 成交人在领取《成交通知书》原件前应向采购代理机构缴纳招标代理服务费。凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《成交通知书》。如采用电汇或银行转账，须同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。 |
| 二、竞争性磋商文件 |  |
| 9.1 | 现场考察或磋商前答疑会：不举行。 |
| 三、响应文件的编制 |  |
| 13.2 | 响应供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更 |
| 13.3 | 不允许有备选方案 |
| 13.4 | 不允许附加条件报价 |
| 13.5 | 投标报价在工程项目建设期和保修期内，完成磋商文件规定的工作内容的各项费用。应包括：人工、材料、设备机械、管理费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、安全生产措施费、材料检验费、利润、保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用（包括人工、材料、机械等上涨风险费用）。 |
| 13.6 | 承包方式：综合单价包干 |
| 13.6.2 | 以施工图纸和工程量清单为依据，综合单价包干。施工图纸和工程量清单不符时，以工程量清单为准。 |
| 13.9 | 本项目绿色施工安全防护措施费为39925.55元。以上费用为磋商文件固定费率金额，不列入磋商竞争范围（不得下浮），计入投标报价总价中。 |
| 17.1 | 本项目不要求缴纳磋商保证金。磋商文件中关于磋商保证金的事项及有关条款不适用。 |
| 18.1 | 磋商有效期：90天。 |
| 19.1 | 响应文件份数：正本一份，副本三份，电子文件一份。 |
| 四、响应文件的递交 |  |
| 21.1 | 响应文件递交截止日期、时间和地点：按竞争性磋商文件第一章规定。 |
| 五、竞争性磋商流程 |  |
| 24.1 | 本次磋商依法组建磋商小组，磋商小组人数为3名单数。 |
| 26.2 | 评审方法：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 |
| 26.3 | 各包组根据综合评分情况按照评审得分由高到低推荐三名成交候选人。 |
| 七、询问、质疑、投诉 |  |
| 29.1.5 | 询问函接收联系方式、质疑受理联系方式： 机构名称：广东粤信项目管理有限公司 联系人：吕小姐 联系电话:020-37209484-804（上午09:00至12:00,下午14:00至17:00，法定节假日除外） 联系地址：广州市天河区天寿路31号江河大厦13楼1305室（如采用邮寄形式提交，请提前跟我司工作人员联系，并同步将邮寄底单发送至我司邮箱） 邮政编码：510610 电子邮箱：gdyxxg@163.com（提交时请备注XX项目询问函/质疑函） |
| 八、合同的订立及履行 |  |
| 30.1 | 合同签订时间：自《成交通知书》发出之日起二十日内 |
| 其他说明 |  |
| / | 本项目相关公告在以下媒体发布: 1、法定媒体：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东粤信项目管理有限公司（http://www.yesin.net.cn/）。相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。 |
| 报价信封 | 响应供应商还应将下述资料一并单独密封提交，并在信封上标明“单独密封资料”字样，为了方便后续相关事宜的办理。 （1）电子介质。 （2）代理服务费承诺书及开票资料。。 |
| 原件核对 | 签订采购合同前，采购人有权对中标人提交的相关各类证明、资料进行原件核对。 |

第三章  评分体系与标准

- 本评审办法采用综合评分法。

- 通过资格、符合性审查的响应供应商方有资格提交最后报价及进行技术、商务及价格的详细评审，最后磋商小组出具评审报告。

- 评分及其统计：按照评审程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组各成员分别就各个响应供应商的技术状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分、价格评分相加得出其综合得分。

- 资格、符合性评审

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
|  | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； |
|  | 1)响应供应商为依法在工商部门或行业主管部门登记成立的企业、机构。企业法人,提供企业法人营业执照复印件；会计师事务所、律师事务所等社会中介机构，提供执业许可证复印件； 2)响应供应商为公益二类或从事生产经营活动的事业单位，提供事业单位法人证书复印件； 3)响应供应商为社会组织（不含由财政拨款保障的群团组织），提供社会组织的登记证书或法人登记证书复印件； 4)响应供应商为农村集体经济组织，提供农村集体经济组织登记证书复印件； 5)响应供应商为基层群众性自治组织，提供基层群众性自治组织特别法人统一社会信用代码证书复印件； 6)响应供应商为自然人，提供自然人身份证明复印件； 7)如国家另有规定的，则从其规定。 8)分公司报价，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。 |
|  | 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（提供《响应供应商资格声明函》） |
|  | 提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明；（提供《响应供应商资格声明函》） |
|  | 提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供《响应供应商资格声明函》） |
|  | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（提供《响应供应商资格声明函》） |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件。（提供《响应供应商资格声明函》） |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目（提供《中小企业声明函》或属于监狱企业的证明材料或《残疾人福利性单位声明函》）； |
|  | 本项目的特定资格要求： |
| 1 | 具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。 |
| 2 | 具有承接本工程所需的有效的建筑装饰装修工程专业承包贰级（或以上）资质。 |
| 3 | 响应供应商拟担任本工程项目负责人的人员为：建筑工程专业贰级或以上级别的注册建造师。 |
| 4 | 项目负责人持有安全培训考核合格证（B类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。 |
| 5 | 专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C3），能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。 |
|  | 不同响应供应商之间有下列情形之一，不接受作为参加同一采购项目竞争的响应供应商：①为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。（提供《响应供应商资格声明函》） |
|  | 在提交响应文件截止时间前响应供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。（1、由采购人、采购代理机构于磋商截止日在上述网站进行查询，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档；2、若分公司磋商：供应商为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），除了对供应商进行信息查询外，同时对总公司的信息查询记录和证据截图或下载存档；3、对列入失信被执行人、税收、政府采购、环境保护、知识产权等领域严重失信行为的主体，依法拒绝其参与政府采购活动。如查询结果未显示存在失信记录，视为评审时未发现不良信用记录。） |
|  | 成功获取本竞争性磋商文件的供应商。 |
|  | 本项目不接受联合体形式参加采购活动。 |
|  | 《响应供应商资格声明函》已提交并符合竞争性磋商文件要求的； |
|  | 按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字或盖个人名章（或签字人有法定代表人有效授权书）的； |
|  | 磋商函已提交并符合竞争性磋商文件要求的，且磋商有效期不少于竞争性磋商文件中载明的磋商有效期； |
|  | 最后报价已确定且未超过本项目最高限价的 |
|  | 响应文件没有竞争性磋商文件中规定的其他无效响应条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于磋商无效的。 |
| 备注：响应供应商必须严格按照资格、符合性评审条款的要求如实提供证明材料并应加盖响应供应商人公章，对缺漏或不符合项将直接导致无效投标，不进入综合评分。 |  |

- 评审标准

- 综合评分表

| # 序号 | 评审内容 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（40） |  | 40 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评审基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(评审基准价／磋商报价)×100×价格分值 注：磋商报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 |
| 2 | 商务分（30） | 综合实力 | 9 | 响应供应商团队人员拟派材料员、测量员、机械员、劳务员、施工员、安全员，每个人员得1.5分，最高得9分，没有不得分。 注：需提供岗位证或资格证扫描件及近三个月内任意一个月社保证明，并加盖响应供应商公章，无或其他情况不得分。 |
| 3 |  |  | 9 | 响应供应商具备《环境管理体系认证证书》《质量管理体系认证证书》《职业健康管理体系认证证书》，每提供1项得3分，本项最高得9分。 注：提供证书复印件以及在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询结果的截图，证书状态必须为“有效”并加盖响应供应商具公章，无或其他情况不得分。 |
| 4 |  |  | 12 | 响应供应商2019年1月1日至今，完成过质量合格的同类项目业绩（类似业绩指修缮或工程装修项目），每提供1项业绩得1.5分，最高得12分。 注：须提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期）及项目验收报告复印件,并加盖响应供应商公章。日期以合同签订时间为准，无或其他情况不得分。 |
| 5 | 技术分（30） | 施工组织 | 10 | 响应供应商对本项目制定的施工组织及技术措施方案进行评审: 1.方案思路清晰、完整，部署及措施先进可靠，对项目主要及关键方案有深入的表述，对重点、难点分析透彻，解决方案切实可行、施工组织方案内容全面、完整、准确、吻合采购要求及现场情况的，得10分； 2.方案较完整、思路较清晰，部署及措施可行性较高，对项目主要及关键方案有较深入的表述，对重点、难点分析较透彻，解决方案可行性较高、施工组织方案内容较全面，基本吻合采购要求及现场情况的，得7分； 3.方案思路不清晰，部署及措施针对性可行性一般，对项目主要及关键方案有深入的表述，对重点、难点分析透彻，解决方案切实可行、施工组织方案内容不全、与采购要求及现场情况吻合度不高的，得4分； 4.无或其他情况不得分。 |
| 6 |  | 质量管理 | 10 | 供应商针对本项目制定的质量管理及措施方案进行评审： 1.管理机构健全，职责分工明确，管理制度齐全，内容完整详细，实施与监控措施全面有效，承诺工程质量目标明确，切合工程质量管理需要的，得10分； 2.管理机构较健全，职责分工较明确，管理制度较齐全，内容较完整详细，实施与监控措施较科学可行，承诺工程质量目标较明确，较切合工程质量管理需要的，得7分； 3.管理机构不健全有明确缺漏，职责分工不明，管理制度不齐全，实施与监控措施缺乏科学性、可行性，工程质量目标不明确的，得4分； 4.无或其他情况不得分。 |
| 7 |  | 售后服务 | 10 | 响应供应商提供售后服务保障的承诺、保障措施及计划安排进行评审： 1.售后服务保障的承诺具体周到，售后服务保障体系合理完善的，得10分； 2.售后服务保障的承诺比较具体周到，售后服务保障体系较为完善的，得7分； 3.售后服务保障的承诺一般具体，售后服务保障体系一般完善的，得4分； 4.无或其他情况不得分。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

备注：

- 竞争性磋商文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，响应供应商如未按要求提交的，该项评分为零分。

- 技术、商务部分评分：所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

政策功能

- 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

- 符合中小企业划分标准；

- 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

- 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。（格式见第六章响应文件格式）。

- 监狱企业

- 监狱企业视同小型、微型企业。

- 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

- 残疾人福利性单位

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

- 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章响应文件格式），并对声明的真实性负责。一旦成交将在成交公告中公告其声明函，接受社会监督。响应供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第四章  用户需求书

- 响应供应商须对本项目为单位的采购标的进行整体响应，任何只对其中一部分采购标的进行的响应都被视为无效响应。

- 本项目所属行业为：建筑业。

- 项目一览表

| 工程内容 | 数量 | 工期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 荔湾海关备勤室修缮项目 | 1项 | 建设工期60日历天内，实际开工日期以采购人发出开工通知为准 | 人民币540230.84元 |

- 工程概况

本次工程范围为景泰直街东二巷4号楼首层电气、给排水、建筑改造工程，具体内容以工程量清单、施工图纸及有关资料为准。

项目所在地：景泰直街东二巷4号楼。

- 报价要求

- 项目清单应按现行规范进行编制，为响应文件的组成部分，一经中标且签订合同，即成为合同的组成部分。

- 项目清单应与工程规范和图纸一起使用。

- 承揽项目方式

- 本工程实行综合单价包干，工程量按实结算。按照招标清单、图纸内容，要求包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修、包装修工程报建、工程报价含报建费、材料检验费、赶工费、加班费及工人住宿、交通费等的承包方式。包组织项目整体竣工验收（含资料汇总、整理、政府申报）等，并取得相关部门认可的验收合格证明文件。

- 响应供应商需根据提供磋商文件及方案图纸了解项目的情况，以利于提高完成本项目的质量。

- 项目要求

- 总体要求：

  - 本工程实行综合单价包干，工程量按实结算。成交人在签署合同后，或在管理期限内出现的任何遗漏，均由成交人负责，采购人不再支付任何费用。成交人应充分了解本项目的实际及任何其它足以影响磋商报价的情况，充分考虑到磋商报价的风险。工程内容详见图纸和工程量清单。

  - 工期要求：60日历天内，实际开工日期以采购人发出开工通知为准。

  - 成交人根据采购人提供的图纸资料、并按磋商文件要求进行工程量清单及图纸范围内包工包料、包工期、包质量、包安全、包调试、包移交，包文明施工、包验收，包验收不能通过所需要发生的整改费用，直至最终通过验收的总承包。不允许转包和违法分包，并保证工程质量符合国家施工验收规范标准，确保安全生产文明施工，按工期完成。

  - 本项目最高限价为人民币540230.84元，其中绿色施工安全防护措施费合计39925.55元。绿色施工安全防护措施费和暂列金不作为竞争性费用，响应供应商在报价中须包含且不得更改该金额，否则其报价无效。

  - 成交人必须按响应文件提供管理人员名单委派现场管理人员，成交人的名单中负责该项目的项目负责人必须与投标时提供的项目负责人名单一致，非采购人要求的，原则上不得更换。如需更换必须提交书面申请，经采购人同意后方能更换，否则当成交人违反合同规定处理。

  - 成交人必须提交进场施工人员名单及身份证复印件给采购人备案，且必须在采购人所属物业单位办理出入证。

  - 采购人不提供临设及材料加工场地，临时设施及材料加工由成交人在施工现场以外自行解决，其费用由成交人自理。

  - 施工人员必须严格遵守一切规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入施工现场，施工人员的住宿由成交人自行解决，采购人不提供。施工人员未经批准不得进入其他区域。

  - 成交人必须遵守采购人施工现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工。

  - 成交人应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾必须当日清理干净。

  - 成交人在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，采购人只负责协助。

  - 成交人必须提供施工人员意外险保单及该项目工程一切险保单。施工期间要做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由成交人负责。工程施工要求以安全第一、安全设施自备自负、应达到市劳动保障部门的安全标准要求。

- 质量和安全文明施工标准

  - 工程质量标准：按国家及广东省、广州市现行验收规范执行。施工期间若工程质量不合格，成交人须按建设单位要求停工和返工，返工费用由成交人负责，工期不予顺延。

  - 安全文明施工标准：杜绝一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

  - 成交人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，须按安全生产和文明工地要求实行施工。凡在工地现场及校区范围内由于成交人自身安全措施不力所造成的任何安全事故，由成交人承担全部责任。

- 质量要求和质量保修期：

  - 质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

3.1.1.工程技术要求：本工程严格按国家、省、市现行的相关质量评定标准和施工验收规范、规程进行施工和验收。

3.1.2.工程质量要求：项目竣工验收达合格工程。

3.1.3资料编制要求：需按一般工程要求编制包括但不仅限于竣工图、结算书等竣工资料，并提供电子档案备查。

  - 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制订的施工及验收标准及有关规范为质量评定验收合格标准。

  - 工程竣工验收由成交人、采购人共同进行，由成交人按广州市建设规定编制竣工资料、竣工图纸及相关文件（此项费用不再向采购人收取），验收合格后双方签署验收合格证书，工程交付采购人使用。

  - 质量保证期（简称“质保期”）：按照《建设工程质量管理条例》规定。电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为1年。

3.4.1.属于保修范围的项目，成交人应在接到采购人通知后的24小时内赶到现场，2日内修复。2日内无法完成修理的应与采购人协商一致后实施。

3.4.2.发生紧急抢修事故的，成交人在接到通知后，应立即赶赴现场进行抢修。

3.4.3.在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由成交人负责。

3.4.4.货物质量应符合磋商文件的要求及有关机构发布的最新行业标准或国家标准。

3.4.5.所有材料均须使用国家认定的国标合格产品。工程的材料、辅料及施工应符合国家、省有关建筑工程质量及环保标准。全部材料必须为优质合格产品。如在实施过程中，已确定的品牌、材料由于市场上没有或断货时，成交人应按已确定的品牌、材料档次，采取“优于”已确定品牌方式报采购人并获得采购人书面同意后方可使用。

- 资料与归档

  - 本项目竣工验收后10天内提供工程结算书及相关资料统一送采购人审核，确认后办理结算手续。

  - 成交人向采购人提交竣工验收报告时，应当向采购人出具质量保修书；质量保修书应明确采购人工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

- 施工要求与施工管理

  - 在签订合同后，采购人根据实际需要，每次向成交人发出工程内容的通知，成交人在收到通知后，应立即进行确认。

  - 成交人必须严格按照已经确认的施工方案组织施工，并接受采购人或其委托的监理单位对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的监督和管理。

  - 成交人在工程施工期间，须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由成交人自行承担，且采购人保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。

  - 成交人在工程施工期间，必须配备专职安全员，建立健全安全制度。

  - 成交人在施工期间，必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。

- 施工工期、条件及要求

- 按完成招标范围内全部工程内容要求，开工日期由成交人收到采购人发出的开工通知书起计。

  - 完工日期以采购人签认的竣工时间为准。

  - 采购人同意在此期限内未能完成应由采购人办理的相关手续，工期起计时间相应延后。

  - 工程实施过程中，出现下列情形，经采购人或监理工程师确认，工期予以顺延：

    - 不可抗因素

    - 由于设计变更，致使工程量重大增加者（超过总量的10%）

    - 工程款不能按时或逾期支付者。

  - 采购人欢迎各响应供应商根据各企业实际提出缩短工期的标书。投标因赶工而需要增加的费用应于投标价中考虑。

- 成交人在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环保和城管、计划生育等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由成交人负责。

- 合同约定的工程项目，成交人不得转包。否则，采购人有权单方面终止合同，并令其退场，由此而造成直接经济损失由成交人负责赔偿。

- 材料及设备要求

- 响应供应商需提供投标材料品牌、型号、技术参数及产品合格证书等证明文件。

- 工程的材料、辅料及施工应符合国家、省有关建筑工程质量及环保标准。

- 招标范围之内工程所用材料及施工设备，除采购人提供的材料外，由成交人自行采购解决；工程主材需符合采购需求相关要求。

- 采购人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业队伍对本工程进行独立检测的权利。

- 变更要求

- 对采购人根据工程需要进行设计变更的项目，供应商应无条件服从，合同中已有适用与变更工程的价格，按合同中已有的价格变更合同价款；合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；合同中没有适用或类似于变更工程的价格，执行采购文件规定的有关定额及相关文件，工程材料、人工价格按当期工程材料指导价，无指导价的，采购人与供应商协商确定。

- 设计变更、增减工程应先经监理单位及采购人确认后才能进行施工。设计变更、增减工程发生之日起的七天内，供应商应将现场签证单交监理人、采购人确认，过期不再补签证，且现场签证单须由采购人连续编号。经采购人盖章确认的设计变更、增减工程才能作为工程结算依据，凡未经采购人盖章确认的签证，其增加的费用不予支付，视为供应商免费提供。

- 验收要求

除竞争性磋商文件另有要求外，均按国家、地方或行业（排列在前者优先）现行相关验收规范和评定标准执行。

- 项目款支付方式

由采购人按下列程序付款：

- 工程预付款：合同签订后7天内，采购人收到成交人提供的等额发票凭证资料后5个工作日内向成交人支付合同总价的30%作为工程备料款；

- 工程进度款1：项目工程完成至总工程量的50%以上时，采购人收到成交人提供的等额发票凭证资料后5个工作日内向成交人付至合同价款的50%进度款（含预付款）；

- 工程进度款2：项目工程完成至总工程量的80%以上时，采购人收到成交人提供的等额发票凭证资料后5个工作日内向成交人付至合同价款的80%进度款（含预付款）；

- 工程结算款：工程竣工验收合格并经结算评审后，成交人向采购人填报付款申请（结算审核报告、质量验收报告等），经审核认可后，7个工作日内付至工程结算总造价的100%，成交人须提供工程结算总造价3%的银行保函作为质量担保。在缺陷责任期满后30个工作日内凭施工单位申请函将银行保函退回施工单位。

- 每次按合同支付款项前，成交人应向采购人提供与支付金额相符的合法有效完整的完税发票及凭证资料，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交人名称一致；

- 成交人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）成交人开具的增值税专用发票；

（3）成交通知书。

因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

- 履约保证金：无

- 工程量清单、图纸（另册）

第五章  合同文本

# 合同条款及格式

工程编号：

合同编号：

工  程  施  工  合  同

(合同具体细则以招标双方协议为准)

项目名称：荔湾海关备勤室修缮项目

项目编号：YXGL23GZ18144

工程地点：

发 包 人：中华人民共和国荔湾海关

承 包 人：XXXX

二〇二  年  月

工程施工专业承包

发包人（全称）：中华人民共和国荔湾海关

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同达成如下协议：

- 一、合同通用条款前列附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程概况 |  |
| 1.1 | 工程名称及地点 | 工程名称：荔湾海关备勤室修缮项目 工程地点： |
| 1.2 | 工程内容 |  |
| 1.3 | 合同工期 |  |
| 1.4 | 质量标准和 工程生产技术 | 1.工程以施工图纸、做法说明、设计变更、相关规范为质量评定验收标准。 2.工程生产技术详见 (预算书、图纸、施工方案等)。 |
| 2 | 合同价格、计量与支付 |  |
| 2.1 | 签约合同价 | 人民币（大写） 元（小写：￥ 元）其中： （1）安全文明施工费： \ 元 （2）材料和工程设备金额： \ 元 （3）专业工程金额： \ 元 （4）暂列金额： \ 元 |
| 2.2 | 合同价格方式 | 合同价格形式为第 （1） 种： （1）单价合同，以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认，合同单价不作调整。 （2）总价合同，以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认，合同总价不作调整。 （3）其它价格形式， 。 |
| 2.3 | 计量周期 | 按（月/季/其它：\ ）进行计量：承包人于 \ 上报 \ 时间段已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。 |
| 2.4 | 工程款的支付 | 工程预付款：合同签订后7天内，发包人收到承包人提供的等额发票凭证资料后5个工作日内向承包人支付合同总价的30%作为工程备料款； 工程进度款1：项目工程完成至总工程量的50%以上时，发包人收到承包人提供的等额发票凭证资料后5个工作日内向承包人付至合同价款的50%进度款（含预付款）； 工程进度款2：项目工程完成至总工程量的80%以上时，发包人收到承包人提供的等额发票凭证资料后5个工作日内向承包人付至合同价款的80%进度款（含预付款）； 工程结算款：工程竣工验收合格并经结算评审后，承包人向发包人填报付款申请（结算审核报告、质量验收报告等），经审核认可后，7个工作日内付至工程结算总造价的100%，承包人须提供工程结算总造价3%的银行保函作为质量担保。在缺陷责任期满后30个工作日内凭施工单位申请函将银行保函退回施工单位。 每次按合同支付款项前，承包人应向发包人提供与支付金额相符的合法有效完整的完税发票及凭证资料，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与承包人名称一致； |
| 2.5 | 承包人账号信息 | 开户行： 银行账号： |
| 3 | 质量保证责任 |  |
| 3.1 | 质量保证金额 | 人民币（大写） 元（小写：￥ 元） |
| 3.2 | 保证金的扣留方式 | 扣留方式为第 （3） 种： （1）在支付工程进度款时逐次扣留 \ ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整金额； （2）工程验收结算时一次性扣留质量保证金； （3）其他方式：工程竣工验收合格并经结算评审后，承包人向发包人填报付款申请（结算审核报告、质量验收报告等），经审核认可后，7个工作日内付至工程结算总造价的100%，承包人须提供工程结算总造价3%的银行保函作为质量担保。在缺陷责任期满后30个工作日内凭施工单位申请函将银行保函退回施工单位。 |
| 3.3 | 保证金的退还 | 质保期内，承包人认真履行合同约定的责任，在缺陷责任期满后30个工作日内，承包人提交申请函，发包人应会同承包人按照合同约定的内容进行核实，如无异议，将银行保函退回承包人。 |
| 3.4 | 质量保证期限 | 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期不得低于法定最低保修年限：1年 |
| 4 | 材料与设备 |  |
| 4.1 | 发包人 供材范围 | £有，发包人供材见（附件等）。 无发包人供材。 |
| 4.2 | 承包人 供材要求 | 承包人应按本工程预算、设计图纸及施工方案提供合格材料及设备。承包人提供材料及设备符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 |
| 5 | 其他约定 |  |
| 5.1 | 合同签订 | 地点：广州市 |
| 5.2 | 承包人项目经理（或负责人） | 姓名： 联系方式： 授权范围： 其它要求：应是承包人正式聘用的员工，且常驻施工现场，且每月在施工现场时间不少于 \ 天，承包人需要更换项目经理的，应征得发包人书面同意。否则发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 |
| 5.3 | 合同结算原则 | 承包人按合同约定完成全部相关工作量，工程质量合格，质量保证期满并整修完成后按合同约定结清工程款。 调减调增原则：（1）工程量减少的，按实际工程量结算；（2）经发包人确认的合同外的工程量增加或变更的，合同内有相同或类似项目单价的，按合同内单价调增；合同内没有单价的，按第五条第二款第（2）项计算方法，报送发包人审核后确认。 |
| 5.4 | 被清退或承包人中途退场结算原则 | 发包人有权没收保证金，按承包人完成并经发包人认可合格工程量的 80 ％计量和办理结算，其余工程量发包人不予支付（作为承包人向发包人支付的违约金）。 |
| 5.5 | 知识产权 | 1.发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件著作权属于发包人。 2. 承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人。 3. 未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 4. 承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。 |
| 5.6 | 保密责任 | 1.在本合同订立前、履行中及终止后，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。 2.一方违反上述约定的，责任方应按工程预算总价款的10％向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。 3.保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。 |
| 5.7 | 送达信息 |  |
| 5.7.1 | 发包人送达信息 | 地址： 联系电话： 邮箱地址： |
| 5.7.2 | 承包人送达信息 | 地址： 联系电话： 邮箱地址： |
| 5.8 | 合同份数 | 本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。 |
| 5.9 | 不可抗力 | 是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。 |
| 5.10 | 争议解决 | 发生争议调解不成，向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。 |

- 二、合同价格

本合同为综合单价包干合同,工程量清单开列的工程量是预计工程量，结算工程量以承包人实际完成的并经双方验收合格数量为准，无论出于何种原因导致实际不能完成工程量清单中开列的工程量，承包人知悉上述风险并承诺不予以索赔，经发包人通知承包人同意解除合同并依约承担退场的一切费用。费用涵盖工程修建及缺陷修复中所需的一切劳动、劳务费用、以及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等发生的费用，包括但不限于各类材料消耗、损耗、超耗、施工机械、劳务现场管理、施工调遣、临时设施、余泥渣土堆放的临时用地、施工运输、水电设施、施工安全风险、知识产权使用费、成本节约形成的利润、工程结束后的现场清理以及其他应支付费用。不受气候因素、物价涨落、施工人员生活费用增加、发包人因不可抗力、政策规划原因对工期的调整、国家政策调整等因素的影响。除清单单价外，其它与本工程项目内容有关的施工项目均作为完成本合同工程项目的辅助工作，不再另行计价。除非另有约定，发包人不予以支付停窝工补偿。

- 三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如有）；

（2）投标函及其附录（如有）；

（3）建设安装/修缮工程施工承包合同；

（4）技术标准和要求；

（5）图纸；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）其他合同文件。

（8）施工现场管理规范及制度（如有）。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 四、发包人与承包人的权利义务

1．发包人负责对工程建设进行全面管理，对工程质量、进度进行监督检查，办理各种验收、变更。

2.发包人提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底（如有），如需发包人向承包人提供现场临时用水、电接点的，承包人仍需自行安装水电表，并按发包人目前的水电计费标准为计价标准，施工期间水电费计费标注按相关部门调增幅度相应调整,按实际使用量逐月向发包人缴纳水电费。如不按期缴纳的，发包人有权在工程款中扣除该费用。

3.如发包人自行供应材料、工程设备的，材料、工程设备从交付给承包人之日起保管责任归承包人。

4.发包人有权对承包人工程中的违规事项提出书面整改，承包人应在基于施工现状下，发包人进行整改工作；承包人在接到书面整改通知后24小时内未采取相应整改措施，承包人对此所造成的后果承担所有的法律责任，发包人有权暂停付款直至承包人完成整改。

5. 承包人在项目实施前，将本单位的资质材料提交发包人备案管理。承包人应在约定开工时间前7天，向发包人提交详细的施工组织设计，且施工技术需要在承包人的施工技术中体现，包括但不限于（1）施工图；（2）施工方案；（3）施工进度计划和保证措施；（4）安全生产、文明施工措施等。

6.承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径及施工条件等，因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7. 发包人、承包人共同进行各施工面检查、清点，承包人确保满足施工条件后，方接受场地移交，自双方签署《施工现场场地移交接收证明》之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备、发包人留用设备等物资，直到发包人验收接收之日止。因承包人原因造成上述物资损坏、盗抢、毁损等全部由承包人负责修复或更换赔偿和（或）延误的工期责任。

8.承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）施工过程中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程，承担在施工过程中的防火、防盗、防触电、防止事故发生等安全责任，并保证安全、保质、按期完成本合同约定工作内容。

（2）工程需要的设备、材料由承包人负责订货、供应和运输至现场并保证产品质量，承包人负责设备、材料保管。材料堆放及现场施工应服从发包人管理，做到材料堆放整齐、规范，施工现场保证施工现场整洁、通畅，由此产生费用由承包人承担。

（3）承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，发包人有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

（4）施工过程中如发现设计错误或不合理时，应立即停工书面通知发包人。否则，承包人应对扩大的损失负责赔偿。

（5）办理法律规定或合同约定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果3日内书面报送发包人留存。

（6）按法律规定和合同约定、施工现场管理规定采取施工安全及周边环境与生态的保护措施，做好施工现场的安全围护设施，避免影响邻近正常作息活动，文明作业，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。承包人应接受发包人安全部门及专责人员的检查，对查出的隐患及时组织整改，对不能立即整改的隐患项目，要制定整改计划及防范措施，防止事故发生。各项安全工作必须做到有计划、有措施、有落实、有记录。如承包人在施工过程中在施工场地内及其毗邻地带造成安全事故、人员生命财产损害和经济损失，须承担全部责任，并赔偿发包人因此受到的经济损失。

（7）承包人负责对其聘用的工作人员进场前的三级安全教育，对劳动用工进行管理（包括但不限于依法为其派出人员建立、终止、解除劳动关系，处理劳动争议，依法支付工资、缴纳社会保险等，负责职业卫生、计划生育、休息休假、建立健全安全教育档案等管理）。承包人与其员工、雇员之间的一切劳动纠纷由其自行负责，由此给发包人造成损失的，承包人应予以赔偿。

（8）施工现场严禁打架、斗殴，工作前严禁喝酒，对违反责任者将从重处罚，所处罚金将直接从工程款中扣除。保险和工程施工期间所发生伤亡等一切事故，均由承包人承担，所发生的一切费用均由承包人全部支付

（9）工程交付发包人前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由承包人自费予以修复并按合同约定交付发包人，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。

（10）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

9.发包人对承包人供应材料设备验收包括：品牌、型号、技术参数、数量、外观、质量、性能、随机备品备件、装箱单、随机出厂证明，产品检验合格证等资料及包装、所有材料设备和附（配）件应符合规定的性能，无瑕疵和漏阙，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。交货时必须原包装现场拆封验收。承包人对质量问题产品负责包运、包换、保修，由此发生的费用由承包人负责。

10.在施工过程中，发包人工程师有权随时对工程材料、设备的使用进行抽查，包括成品、半成品、器具、设备、附件、小五金等。抽查范围、比例、数量、批次及检查深度可比照国家现行施工质量验收规范和相关规定。

11.工程材料、设备的抽查、检验结果与前款约定不符的，发包人有权要求承包人拆除、增加或更换施工设备，承包人应及时采取相应措施。由此所造成的工期延误、费用增加等一切损失均由承包人承担。造成工程不合格或造成发包人或第三方人身、财产损失的，或导致发包人无法通过政府部门验收合格标准的，发包人有权追究承包人一切法律赔偿责任，并要求承包人返工，承包人自行处理废料残值。

12.承包人如在施工过程中损坏发包人现场周围建筑物及装修、设备管线、绿地等，或其他工程成品或半成品，承包人应赔偿给发包人，发包人有权在工程合同款中扣除。

13.在施工现场发掘的所有文物、古迹，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知发包人。由此增加的费用视为施工风险不再另行计价，延误的工期经发包人同意可相应顺延。

14.承包人应严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

15.除不可抗力外，承包人承担采取一切合理措施克服不利条件继续施工。

16. 如遇下列情况承包人须在发生签证事由2日内书面通知发包人，并经双方代表签证，工期相应顺延，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数，但发包人无需额外支付费用；否则视为承包人放弃签证的权利，工期不予顺延：

（1）因发包人原因影响工程项目进度，如不按时交出场地，发包人变更设计影响施工等；

（2）不可抗力因素：包括战争、恐怖活动、动乱、瘟疫、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及地震、洪涝以及大风、暴雨、高温等自然灾害。

17.施工中未经发包人同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，未经发包人同意，承包人不得擅自转包、分包本合同项目，承包人，未经发包人同意，承包人施工人员不得在场地进行明火煮食及留宿。

- 五、变更

1.对于工程变更申请，应在收到承包人书面材料起5个工作日内进行审批或确认，办理有关的签证。

1.承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

2.变更估价按照以下第   （2）（3）    项约定处理（可多选）：

（1）合同约定合同价格不受工程量增减、现场环境、材料价格市场变动影响的，变更不产生新的费用；

（2）合同内容不发生变更时不作调整，经过发包人确认的变更导致工程量的增减，减少部分按工程量清单单价相应调减，增加部分工程量清单内有单价的，按相应项的综合单价进行调整；工程量清单外的项目，按照《广东省建设工程工程量清单计价规范》（GBQ50500-2013）,《2018年广东省建筑与装饰工程综合定额》，《2018年广东省建筑安装工程综合定额，《2018年广东省市政工程综合定额》，《2018广东省建设工程计价通则》进行调整，调增的计费办法按定额取费后下浮（1-中标价/招标控制价）*100%计算；以上价格均无时，按市场价双方商定执行结算。

（3）合同内容不发生变更时不作调整，经过发包人确认的变更导致耗材的增减，减少部分按供材清单单价相应调减，增加部分供材清单内有单价的，按相应项单价进行调整；供材清单外的项目，参考当季度广州市造价站当季发布的常用材料信息指导价进行调整，无指导价参考当季度《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》，以上价格均无时，按市场价双方商定执行结算。

3.因变更引起的价格调整在确定后应在结算款中支付。

4.因变更引起工期变化的，由合同当事人参考工程所在地的工期定额标准协商一致后，确定增减工期天数。

5.合同签订后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用增加时，由承包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

- 六、工期与工程质量验收约定

1.整个工程在工期应于合同签订后60日历天内（含春节节假日日历天）。

2. 因非承包人原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因数影响，导致停工1小时以上（周一至周五），周六周日停工2小时以上工期相应顺延。

3. 因施工方原因，中途无故停工、返工而影响工期，工期不顺延。

4. 适用标准、规范：本工程以设计图纸、做法说明、设计变更和技术规范为质量评定验收标准。

5. 由于发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由发包人承担，工期顺延。

6. 由于承包人原因造成质量问题，其返工费用由承包人承担，工期不予顺延。

7. 工程（包括单项工程）未经验收，发包人提前使用或擅自动用，即视为本工程验收合格，且由此而发生的质量或其他问题均由发包人承担。

- 七、工程竣工验收、移交、退场

1.合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料的，承包人应提前五个工作日通知发包人验收，发包人应在五个工作日内组织竣工验收。

2.工程竣工验收前，工程变更不大的，由承包人在原施工图上加上注明及编制竣工资料交发包人。工程变更较大的，应由原设计方出具变更图纸，甲、乙双方在竣工图上签注。需重新绘制竣工图及所需份数的费用应根据工程变更原因确定支付方。

3. 甲乙双方及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，发包人如不能参加隐蔽工程验收和中间工程验收，承包人经发包人同意，则承包人可自行验收。若发包人要求复验时，承包人应按要求办理复验。若复验合格，发包人应承担费用，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由承包人承担，工期顺延；由于承包人原因造成质量事故，其重新返工费用用由承包人承担，工期不顺延。

4.竣工验收合格的，发包人应在验收合格且承包人提交其施工部分的水电线路图、隐蔽工程和工程竣工图后，  2 天内向承包人签发竣工验收表。对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3.因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备。

6.双方验收合格签订工程竣工验收表后 5 天内，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

- 八、质量保证期责任

1.质保期内承包人对所供货物实行保修、包换、包退、包维护保养，如材料设备因非人为因素出现破损、故障而造成短期停用和不能达到工程完成标准时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。期满后可同时提供终身（免费/有偿）维修保养服务。

2.对发包人的服务通知，承包人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，凡因承包人施工造成的质量问题，48小时内无条件予以维修完毕。

3.质保期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担鉴定及维修费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。发包人可按合同约定从保证金（如有）中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长质保期，并应在原质保期届满前发出延长通知。

（2）质保期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

4.在工程实施期间或质保期内发生危及工程安全的事件，发包人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定或法律规定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

- 九、违约责任及合同解除

1.在合同履行过程中因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同约定或法律法规规定的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线；

（8）承包人不履行合同义务，经发包人指出承包人未能在限期内履行完毕的。

3. 由于承包人原因，逾期竣工，每逾期一天，承包人支付发包人合同工程总价款的5%违约金。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

4.承包人应承担因其违约行为而增加的费用、赔偿、行政出发和（或）延误的工期。出现〔承包人违约的情形〕时，承包人在发包人指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

5.因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后 28 天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人事先经发包人书面确认过的已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付合同价格的\%违约金及承担5.4约定违约责任；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照合同要求完成现场的清理和撤离，费用由承包人自负；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，按实际完成的工程量结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照〔争议解决〕的约定处理，但发包人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、交通费等）由承包人承担。

- 十、不可抗力

1.合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和发包人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

2.因不可抗力导致合同无法履行连续超过 14 天或累计超过 28 天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，发包人应且仅应结清不可抗力发生前已完工程的工程款、事先经发包人书面确认过的已提供的材料款，双方互不负违约责任。

（以下无正文）

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

附件：

工 程 质 量 保 修 书

发包人（全称）：中华人民共和国荔湾海关

承包人（全称）：

为保证中华人民共和国荔湾海关升级改造工程在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围：包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：按本合同协议书中约定的承包范围。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

保修期按《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部2000年第80号令）的规定执行，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、基础和主体结构工程  设计合理使用年限 ，屋面防水工程为　　5　年；

2、电气管线、上下水水管线安装工程为　　　1　　　　年；

3、消防工程为     2     年；

4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为　/　年；

5、其它约定：其余工程保修期为一年。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。承包人在进行抢修时应做好安全防范措施，防止对施工或抢修现场及其毗邻地带造成事故发生。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的　3 %。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为整           (大写)。质量保修金银行利率为 零  。

五、质量保修金的返还

工程竣工验收合格并经结算评审后，承包人向发包人填报付款申请（结算审核报告、质量验收报告等），经审核认可后，7个工作日内付至工程结算总造价的100%，承包人须提供工程结算总造价3%的银行保函作为质量担保。在缺陷责任期满后30个工作日内凭施工单位申请函将银行保函退回施工单位。六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：1、发包人将保修金全数返还承包人后，在保修期内发包方正常使用的情况下，如在保修期内发生属本保修书规定范围的保修事项时，承包人应及时按规定时限修理并承担费用，否则，发包方可以通过法律途径追讨。2、保修期从竣（交）工验收之日起计。本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发包人：中华人民共和国荔湾海关                               承包人：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：      法定代表人（签字或盖章）或代理人：

工期承诺书

中华人民共和国荔湾海关：

我方已充分阅读了磋商文件并充分了解本工程严格的工期要求。如若中标，我方保证尽一切力量确保施工总期      日历天，并充分了解在以后施工过程中，本工程会存在比正常项目更多的阻碍工期的情况出现，但我方承诺严格按照磋商文件的内容执行，我方承诺：

1、对于承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延；对于非承包人原因造成的工期延误，一般节点工期可以相应顺延，但该项顺延以不对关键节点工期和总工期构成不利影响为限。关键节点工期一般不予调整，承包人应当采取合理有效的赶工措施予以消化。

2、配合采购人工期计划安排,按投标工期完成招标范围内的各项工作。

3、我方承诺执行上述内容而需赶工的费用已综合考虑到投标总报价中，除非业主同意，否则不再向采购人申请赶工费。

4、我方还承诺不因有关政府批准手续未完成审批或不可抗力、非采购人原因造成工期延后而向采购人索赔工期或费用（业主同意除外），并保证不因这些因素阻碍而影响投标承诺的竣工日期。

5、如我方未履行上述承诺，由我方按业主相关管理规定及合同相关违约处罚条款的约定承担违约责任。

单位名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：  年   月   日

材料设备投入承诺书

中华人民共和国荔湾海关：

我方承诺所有的设备材料完全符合磋商文件规定的规格、质量和性能、检验标准和方法；如磋商文件中没有提及使用标准，则应符合中华人民共和国行业标准、验收规范的全新的合格的产品，并保证提供设备参数的真实性、有效性，所有的主要设备材料在国内有成功运用业绩，保证其在正确安装、正常使用和保养条件下，在其寿命周期内，不会因为任何潜在缺陷发生安全事故，若由于我方所提供的设备或材料的潜在缺陷导致安全事故，所造成采购人直接损失由我方负责赔偿。

我方承诺材料设备按不低于磋商文件要求，且在选定后经业主审查同意方可进场。如发生设备货不对板、或以低品质设备冒充高品质设备、或以低技术档次的产品冒充高技术档次产品的情况，该设备不得在本工程使用，采购人有权按照对项目最有利原则要求承包商更换为满足设计要求的且产品质量、技术性能不低于投标时所报品牌的产品，且价格不调整，而我方愿承担有关违约责任，同时保留采购人追究我方法律责任的权利。

我方承诺如确实需要使用替代设备材料时，应经业主和工程师认可并办理变更手续后才能使用，并保证所选用的替代设备材料技术档次不低于磋商文件的技术要求，并能满足磋商文件所要求的功能。由此增加的费用由我方承担，减少的费用由发包人从合同价款中相应扣减。

我方已充分阅读了磋商文件并充分了解本工程严格的材料设备投入要求和工期要求，并充分了解到本工程需要实施全面开工所需的设备投入要求。如若中标，我方保证在收到业主通知后3天内及施工过程中，准备并供应充足的材料设备，按投标承诺的时间全部按时到位，完全满足施工进度要求，并保证不因任何材料设备因素阻碍工期而影响投标承诺的竣工日期。若因材料设备未按投标承诺的时间投入或供应不充分，影响了施工进度和投标承诺的竣工日期，或设备材料未按技术要求选用，由我方承担一切责任。

如我方未履行上述承诺，由我方按业主相关管理规定及合同相关违约处罚条款的约定承担违约责任。

单位名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：   年   月   日

第六章  响应文件格式

## 包装封面参考

响 应 文 件 口 正本 口 副本 口 单独密封资料 项目编号：YXGL23GZ18144 项目名称：荔湾海关备勤室修缮项目 响应供应商名称： 响应供应商地址：

## 响应文件目录表

项目名称：荔湾海关备勤室修缮项目

项目编号：YXGL23GZ18144

| 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 |  | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有 | 无 |  |  |
| 一、初审文件 |  |  |  |  |  |
|  | 磋商函 |  |  |  |  |
|  | 响应供应商资格声明函 |  |  |  |  |
|  | 1) 响应供应商为依法在工商部门或行业主管部门登记成立的企业、机构。企业法人,提供企业法人营业执照复印件；会计师事务所、律师事务所等社会中介机构，提供执业许可证复印件； 2) 响应供应商为公益二类或从事生产经营活动的事业单位，提供事业单位法人证书复印件； 3) 响应供应商为社会组织（不含由财政拨款保障的群团组织），提供社会组织的登记证书或法人登记证书复印件； 4) 响应供应商为农村集体经济组织，提供农村集体经济组织登记证书复印件； 5) 响应供应商为基层群众性自治组织，提供基层群众性自治组织特别法人统一社会信用代码证书复印件； 6) 响应供应商为自然人，提供自然人身份证明复印件； 7) 如国家另有规定的，则从其规定。 8) 分公司报价，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。 |  |  |  |  |
|  | 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（提供《响应供应商资格声明函》） |  |  |  |  |
|  | 提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明；（提供《响应供应商资格声明函》） |  |  |  |  |
|  | 提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供《响应供应商资格声明函》） |  |  |  |  |
|  | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供《响应供应商资格声明函》） |  |  |  |  |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件。（提供《响应供应商资格声明函》） |  |  |  |  |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目（提供《中小企业声明函》） |  |  |  |  |
|  | 具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。 |  |  |  |  |
|  | 具有承接本工程所需的有效的建筑装饰装修工程专业承包贰级（或以上）资质。 |  |  |  |  |
|  | 响应供应商拟担任本工程项目负责人的人员为： 建筑工程 专业 贰 级或以上级别的注册建造师。 |  |  |  |  |
|  | 项目负责人持有安全培训考核合格证（B类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。 |  |  |  |  |
|  | 专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类或C3类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。 |  |  |  |  |
|  | 不同响应供应商之间有下列情形之一，不接受作为参加同一采购项目竞争的响应供应商：①为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。（提供《响应供应商资格声明函》） |  |  |  |  |
|  | 中小企业声明函（如有） |  |  |  |  |
|  | 监狱企业的证明文件（如有） |  |  |  |  |
|  | 残疾人福利性单位声明函（如有） |  |  |  |  |
|  | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |  |
|  | 法定代表人证明书 |  |  |  |  |
| 二、价格文件 |  |  |  |  |  |
|  | 报价表（首次报价） |  |  |  |  |
| 三、商务文件 |  |  |  |  |  |
|  | 主要股东或出资人信息 |  |  |  |  |
|  | 同类项目业绩一览表 |  |  |  |  |
|  | 拟投入本次项目团队成员一览表 |  |  |  |  |
|  | 供应商证书一览表 |  |  |  |  |
|  | 响应供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |  |  |  |
| 四、技术文件 |  |  |  |  |  |
|  | 用户需求书响应一览表 |  |  |  |  |
|  | 技术服务方案 |  |  |  |  |
|  | 响应供应商认为需要提供的其它说明和资料 |  |  |  |  |
| 五、其他文件 |  |  |  |  |  |
|  | 合同文本条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  | 代理服务费承诺书及开票资料 |  |  |  |  |

## 磋 商 函

致：中华人民共和国荔湾海关、广东粤信项目管理有限公司

我方确认收到贵方             荔湾海关备勤室修缮项目         的竞争性磋商文件（项目编号：YXGL23GZ18144），   (响应供应商名称、地址)  作为响应供应商已正式授权《法定代表人授权委托书》中的授权代表为我方签名代表，代表我方提交响应文件进行磋商。

签名代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守采购代理机构发布竞争性磋商文件的各项规定，自愿参加磋商, 并已清楚竞争性磋商文件的要求及有关文件规定，并严格按照竞争性磋商文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本磋商自磋商截止之日起90天内有效。

- 我们承诺从本项目递交响应文件截止时间起，本投标始终有效且不予撤销已递交的响应文件。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部竞争性磋商文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本竞争性磋商文件的要求，我们同意放弃对竞争性磋商文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供采购人与磋商小组要求的有关磋商的一切数据或资料。

- 我们理解采购人与磋商小组并无义务必须接受最低报价的磋商或其它任何磋商，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何磋商和最低磋商报价不是被授予成交的唯一条件。

- 如果我们未对竞争性磋商文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效磋商处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。如果我们的响应文件提供虚假材料的，则完全同意并接受按无效投标处理，承担相应的法律责任。

- 如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购代理机构。

- 所有有关本次磋商的函电请寄：  （响应供应商地址）

备注：1、磋商函中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期，否则视为无效响应。

2、除磋商有效期承诺的时间外，本磋商函内容不得擅自删改，否则视为无效响应。

响应供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或响应供应商授权代表：            （签字或盖章）

年       月         日

## 响应供应商资格声明函

中华人民共和国荔湾海关、广东粤信项目管理有限公司：

关于贵公司发布  荔湾海关备勤室修缮项目  （项目编号：YXGL23GZ18144）的磋商公告，本公司（企业）愿意参加磋商，并声明：

- 本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

- 本单位的单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

- 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本单位如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

以上内容如有虚假或与事实不符的，可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

响应供应商：                       （盖单位章）

日期：

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （响应供应商地址）  的  （响应供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就  荔湾海关备勤室修缮项目   （项目编号：YXGL23GZ18144）的磋商活动，提交响应文件及采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为响应供应商代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（响应供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字（盖章）之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

响应供应商名称（盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：                         签字日期：     年   月   日

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（国徽面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（人像面）

## 法定代表人证明书

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司响应文件中标注的响应有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

响应供应商：                       （盖单位章）

日期：

## 报价表

- （首次报价）

| 采购内容 | 磋商报价 （人民币 元） | 工期 |
| --- | --- | --- |
| 荔湾海关备勤室修缮项目 | 小写：RMB 大写： | 建设工期 日历天内，实际开工日期以采购人发出开工通知为准。 |

响应供应商：                       （盖单位章）

日期：

备注：

- 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

- 磋商报价的小数点后保留两位有效数。

- 此表须附在正、副本的响应文件中。

- 磋商报价要求具体见第七章“磋商报价”要求。

- 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

- 各响应供应商可自行保留一份《首次报价》，以便报价时参考用。

## 中小企业声明函（如有）

（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的荔湾海关备勤室修缮项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（如响应供应商不属于监狱企业无须提供）

## 监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖响应供应商单位公章。

## （如响应供应商不属于残疾人福利性单位无须提供）

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应供应商名称（单位盖公章）：

日 期：

## 政策功能情况（如有）

| 类别 | 投标产品 （规格型号） | 生产者 （制造商） | 证书编号 | 所投节能产品金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 |  |  |  |  |
|  | 节能产品总金额： 节能产品金额占总投标报价比重： % |  |  |  |
| 环保标志产品 | 投标产品 （规格型号） | 生产者 （制造商） | 证书编号 | 所投环保标志产品金额 |
|  | 环保标志产品总金额： 环保标志产品占总投标报价比重： % |  |  |  |

说明：

- 属于品目清单范围内的节能或环境标志产品，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件，并加盖响应供应商公章。

- 未提供产品认证证书不予价格扣除。

响应供应商：                       （盖单位章）

日期：

## 主要股东或出资人信息

| 序号 | 名称 （姓名） | 统一社会信息用代码（身份证号） | 出资额 （人民币 万元） | 出资方式 | 占全部股份比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

我方承诺，以上信息真实可靠；如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，且属于虚假应标情形，视为放弃中标资格。

备注：

- 主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信息用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

- 出资方式填写：货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

- 投标单位应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个全部填写。

响应供应商：                       （盖单位章）

日期：

## 同类项目业绩一览表

| 序号 | 用户/业主名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合同总价 | 签订时间 | 完成时间 | 用户/业主联系人及电话 | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
| 合计： 个业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：根据评分表的要求提交相应资料。

响应供应商：                       （盖单位章）

日期：

## 拟投入本次项目团队成员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 担任职务 | 承担工作内容 | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |

备注：根据评分表的要求提交相应资料。

响应供应商：                       （盖单位章）

日期：

## 供应商证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 | 查阅/指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  | 第 页 |

1. 请根据评分表中要求填写响应供应商获得资质、认证或企业信誉证书。

2. 请提供本表所列的证书资料。

响应供应商：                       （盖单位章）

日期：

## 用户需求条款响应一览表

| 序号 | 磋商文件条款描述 | 响应供应商响应描述 | 偏离情况说明 | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程概况 |  |  | 第 页 |
|  | 报价要求 |  |  | 第 页 |
|  | 承揽项目方式 |  |  | 第 页 |
|  | 项目要求 |  |  | 第 页 |
|  | 施工工期、条件及要求 |  |  | 第 页 |
|  | 材料及设备要求 |  |  | 第 页 |
|  | 变更要求 |  |  | 第 页 |
|  | 验收要求 |  |  | 第 页 |
|  | 项目款支付方式 |  |  | 第 页 |
|  | 履约保证金 |  |  | 第 页 |
|  | 工程量清单、图纸（另册） |  |  | 第 页 |

备注：

- 本表中“竞争性磋商文件条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的以用户需求中规定的为准，供应商响应描述：供应商按响应工程实际数据填写。偏离情况说明：供应商根据响应供应商实际情况填写“正偏离”“完全响应”或“负偏离”。

- 供应商应按磋商文件要求附相关证明文件，如有任何一项不响应或不满足的视为负偏离。

响应供应商：                       （盖单位章）

日期：

## 技术服务方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

- 施工组织

- 质量管理

- 售后服务

- 响应供应商认为对投标有利的其他资料

## 合同文本条款响应一览表

说明：响应供应商必须对应竞争性磋商文件的合同条款逐条应答并按要求填写下表。

| 序号 | 竞争性磋商文件条款描述 | 响应供应商响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合同通用条款前列附表 |  |  |
|  | 合同价格 |  |  |
|  | 合同文件构成 |  |  |
|  | 发包人与承包人的权利义务 |  |  |
|  | 变更 |  |  |
|  | 工期与工程质量验收约定 |  |  |
|  | 工程竣工验收、移交、退场 |  |  |
|  | 质量保证期责任 |  |  |
|  | 违约责任及合同解除 |  |  |
|  | 不可抗力 |  |  |
|  | 附件：工程质量保修书、工期承诺书、材料设备投入承诺书 |  |  |

备注：

1、此表中 “原条款项”的条款与合同条款描述不一致的，以合同中规定的为准。本表所列条款必须一一予以响应（留空视同响应）。

2、“响应情况”填写响应、完全响应或留空均视同响应；“差异”有差异的要具体说明，如无差异可填写“无差异”或留空。

响应供应商：                       （盖单位章）

日期：

## 代理服务费承诺书及开票资料

广东粤信项目管理有限公司:

本公司（单位名称）在参加荔湾海关备勤室修缮项目(项目编号：YXGL23GZ18144)的招标采购中如获中标（成交），我公司保证按照招标采购文件的规定缴纳“代理服务费”。如采用电汇或银行转账，我公司将同时递交代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。

如我公司违反上款承诺，愿承担由此引起的一切法律责任。特此承诺!

开票资料如下：

| 单位名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 纳税人识别号 |  |  |
| 电子发票接收邮箱 |  |  |
| 电子发票接收手机号码 |  |  |
| 仅适用于一般纳税人开具增值税专用发票时填写 | 地址、座机号 |  |
|  | 开户银行 （具体到XX银行XX支行） |  |
|  | 账 号 |  |
|  | 联系电话 |  |
|  | 联系人 |  |
|  | 附件：须附上一般纳税人资格认定税务通知书或其他可证明具有该项资格证明文件的复印件（加盖公章）。 |  |

备注：投标（响应）截止日如未按该要求填写、未提供有效的开票资料、未确认开具发票类型或确认的发票类型有误，则视为开具增值税普通发票。同意代理机构不予更换发票类型。并愿承担由此引起的一切后果。

响应供应商：                       （盖单位章）

日期：

第七章 磋 商 须 知

- 一、说 明

- 适用范围

  - 本竞争性磋商文件适用于本磋商邀请中所述项目的采购活动。

- 监管部门及招标采购单位

  - 监管部门指采购人或其上级主管单位纪律部门。

  - 招标采购单位指采购人及采购代理机构。

  - 采购人指各级国家机关、事业单位和团体组织。本磋商文件第二章须知前附表中所述的采购人已拥有一笔财政性资金或资金来源已落实。采购人计划将一部分或全部资金用于支付本次采购后所签订合同项下的款项。

  - 采购代理机构指按照规定办理注册登记并通过审核的代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话和传真见须知前附表。

- 关于响应供应商及成交供应商

  - 响应供应商是响应磋商并且符合竞争性磋商文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 成交供应商是指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。

- 合格的货物和服务

  - “工程”是指满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工等要求的工程。

  - 若所投产品属于政府强制采购节能产品的，则响应供应商必须提供该产品国家强制性节能产品进行响应，并提供强制性节能产品认证证书，否则视为无效响应。

- 磋商费用

  - 响应供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 其他

  - 所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

  - 供应商（响应供应商）向我司咨询的有关项目事项，一切以法律法规的规定和本公司书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

  - 成交供应商应按照竞争性磋商文件磋商资料表中的规定缴纳招标代理服务费。否则，将不予退还其磋商保证金。

  - 服务费按差额定率累进法计算。

| 费率 中标金额 | 工程招标 |
| --- | --- |
| 100万元以下 | 1.0% |
| 100～500万元 | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% |

例如：某工程招标中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1.0万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

合计收费=1.0+2.8=3.8（万元）

  - 经依法被认定成交无效的，采购代理服务费不予退还。

- 二、竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件的编制依据与构成

  - 本竞争性磋商文件的编制参照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其配套的法规、规章、政策。

  - 要求提供的货物或服务、采购过程和合同条件在竞争性磋商文件中均有说明。竞争性磋商文件以中文文字编写。竞争性磋商文件共七章，由下列文件以及在采购过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，内容如下：

第一章 磋商公告

第二章 磋商资料表

第三章 评分体系与标准

第四章 用户需求书

第五章 合同文本

第六章 响应文件格式

第七章 磋商须知

  - 响应供应商应认真阅读、并充分理解竞争性磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。响应供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都作出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其磋商响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

  - 本竞争性磋商文件的解释权归本磋商文件中所述的采购人、采购代理机构所有。

- 竞争性磋商文件的澄清及修改

  - 采购人可以主动地或在解答响应供应商提出的疑问时对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正/变更）公告。

  - 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

  - 采购人或者采购代理机构将澄清（更正/变更）公告书面通知已办理报名并成功购买磋商文件的供应商。其供应商在收到澄清或修改（更正/变更）通知后应按要求以书面形式（传真或电子邮件）予以确认。如在24小时之内无书面确认则视为收到澄清（更正/变更）公告，并有责任履行相应的义务。

  - 采购人发出的澄清或修改（更正）的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对潜在响应供应商具有约束力。

  - 响应供应商在规定的时间内未对竞争性磋商文件澄清或提出疑问的，采购人将视其为无异议。对竞争性磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

- 竞争性磋商文件的答疑或现场考察

  - 除非磋商资料表中另有规定，不举行项目现场考察或磋商前答疑会，如举行现场考察或磋商前答疑会的，则按以下规定：

    - 在磋商资料表中规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或现场考察；

    - 供应商对本项目提出的疑问，需在答疑会或现·场考察召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构，供应商代表于上述的时间和地点出席答疑会或现场考察；

- 三、响应文件的编制

- 磋商的语言

  - 响应供应商提交的响应文件以及响应供应商与采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文书写。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

- 响应文件的构成

  - 响应供应商编写的响应文件应包括初审文件、技术文件、商务文件，编排顺序参见响应文件格式。

  - 响应文件的构成应符合法律法规及竞争性磋商文件的要求。

- 响应文件的编写

  - 响应供应商应完整、真实、准确地填写竞争性磋商文件中提供的磋商函、报价表以及竞争性磋商文件中规定的其它所有内容。

  - 响应供应商对竞争性磋商文件中多个包组进行磋商的，其响应文件的编制可按每个包组的要求分别装订和密封。响应供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由响应供应商承担。

  - 响应供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

  - 如果因为响应供应商的响应文件只填写和提供了本竞争性磋商文件要求的部分内容和附件，或没有提供竞争性磋商文件中所要求的全部资料及数据，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。

- 磋商报价

  - 响应供应商应按照“第四章　用户需求书”中采购项目技术或服务要求规定的内容、责任范围进行报价。并按报价表的要求报出价格。若针对本项目工程报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在报价中，成交后不作任何调整。成交人需按照磋商文件要求提供工程。

  - 除磋商资料表中另有规定，响应供应商所报的磋商价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商被认为是非实质性响应磋商而予以拒绝。

  - 除磋商资料表中允许有备选方案外，本次磋商不接受选择性报价，否则将被视为无效报价。

  - 除磋商资料表另有规定外，本次磋商不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效报价。

  - 磋商报价在工程项目建设期和保修期内，完成磋商资料表中规定的工作内容的各项费用。

  - 本项目将按照磋商资料表中确定的承包方式承接。

    - 采用固定总价包干的，按成交确定的总价承包工程，以磋商资料表中所述的内容为依据，明确承包内容和工程量，承包价固定不变。

    - 采用综合单价包干的，根据成交确定的综合单价，以磋商资料表中所述的内容为依据，工程量按实结算。

  - 响应供应商的工程量清单计价表按中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》及广东省相关定额及清单规范执行。

  - 其它费用的取费项目和取费标准由响应供应商自行测定。包括：项目实施用临时道路及临时场地、项目实施措施费、建设项目材料进场检验费、项目实施临时用水用电费用、项目保修、保险等。

  - 磋商总报价是分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金之和，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费以及政策性文件规定的费用，不得以任何理由重复计算。如规费、暂列金额、绿色施工安全防护措施费等项目的单价或合价金额有特殊规定（详见磋商资料表）。工程量清单中的每一单项均需填写综合单价和合价，对没有填写单价和合价项目或投标报价漏项的费用视为已包括在工程量清单的其它单价和合价之中。

  - 本项目不考虑项目至竣工验收为止期间物价上涨、政策性调整等由此引起的费用变动，以响应供应商的成交报价为准。

  - 项目进行过程中，成交供应商对外的交涉与纠纷，以及所造成的损失，除磋商文件中有明确规定之外，均由成交供应商自行解决。如确需采购人进行协调时，协调解决问题所发生的一切费用仍由成交供应商承担。各专业项目施工队间相互配合协调的问题，由有关成交供应商协商解决，采购人不另行支付费用。

  - 响应文件的总价或磋商截止前响应供应商最后修正的工程量清单综合单价在成交后即为签订合同总价的唯一依据，采购双方均不得修改。

  - 成交供应商一旦中标，成交供应商对工程项目所报出的工程量综合单价，在结算时将不得变更，在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生增减，成交供应商的竞争性磋商文件列出的工程量综合单价及措施费也不发生改变。

- 投标货币

  - 响应供应商所提供的货物或服务均应以人民币报价。

- 联合体投标

  - 除非磋商邀请中另有规定，不接受联合体投标。如果磋商邀请中规定允许联合体投标的，则必须满足：

  - 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（一）至（六）项规定，对“合格的响应供应商”的特殊条款要求至少有一方符合。

    - 以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

    - 联合体投标的，必须提供各方签订的共同联合体协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）磋商；

    - 联合体中有同类资质的响应供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的响应供应商确定资质等级。

    - 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金，以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

    - 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

- 证明响应供应商合格和资格的文件

  - 响应供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。如果响应供应商为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同联合体协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其磋商报价无效。

  - 响应供应商提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格响应供应商。

- 磋商保证金

  - 响应供应商应按磋商资料表中的规定缴纳磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。

  - 未成交的响应供应商保证金，在成交通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

  - 成交供应商的磋商保证金，在成交供应商与采购人签订采购合同后五个工作日内不计利息原额退还，因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

  - 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

    - 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

    - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

    - 除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

    - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

    - 依法被认定成交无效的；

    - 竞争性磋商文件规定的其他情形

- 磋商有效期

  - 磋商应自磋商资料表中规定的响应文件递交截止时间起，并在磋商资料表中所述期限内保持有效。磋商有效期不足的磋商将被视为非实质性响应，视为无效响应。

  - 特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，采购代理机构可要求响应供应商延长磋商有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。响应供应商可拒绝采购代理机构的这种要求，其磋商保证金将予以退还，但其磋商在原磋商有效期期满后将不再有效。同意延长磋商有效期的响应供应商将不会被要求和允许修正其磋商，而只会被要求相应地延长其磋商保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关磋商保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 响应文件的式样和签署

  - 响应供应商应准备一份响应文件正本、电子文件和磋商资料表中规定数目的副本，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

  - 响应文件的签署

    - 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，竞争性磋商文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。以及磋商文件中明示盖章处应加盖响应供应商公章，副本可以用正本复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在响应文件中。

    - 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

- 四、响应文件的递交

- 响应文件的密封和标记

  - 响应供应商应单独提交一个密封信封，并在信封上标明“报价信封”的字样，内容包括报价表、磋商保证金缴付凭证、电子文件和退磋商保证金说明函，若本项目（或包组）接受联合体投标，则联合体投标，应将各方共同签署的《联合投标协议》一并提交。“报价信封”是响应文件的组成部分。

  - 响应文件的密封：

    - 响应文件正本与副本可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

    - 不足以造成响应文件可从外包装内散出而导致响应文件泄密的，不认定为响应文件未密封。

  - 响应文件的标记：

    - 清楚写明响应供应商名称和地址。

    - 注明磋商邀请中指明的项目名称、项目编号、包组号（如有）的字样。

  - 如果未按本须知上款要求加写标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

- 响应文件递交截止期

  - 响应供应商应在磋商资料表中规定的截止日期和时间前，将响应文件递交至磋商资料表中指明的地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人或者磋商小组应当拒绝。

- 响应文件的修改和撤回、撤销

  - 响应供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按竞争性磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容和响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。在响应文件递交截止期时点之后，响应供应商不得对其响应文件做任何修改和补充。

  - 除响应供应商提交最后报价之前根据磋商情况退出磋商的情形外，响应供应商在投标截止后或在竞争性磋商文件中规定的磋商有效期内不可撤销其投标。否则，不予退还其磋商保证金。

  - 响应供应商所提交的响应文件在本项目递交响应文件截止时间后均不予退还。

- 五、竞争性磋商流程

- 响应文件的拆封

  - 采购代理机构在磋商邀请中规定的日期、时间和地点组织磋商。

  - 响应文件拆封在竞争性磋商文件规定的开标时间进行，拆封地点为竞争性磋商文件中预先确定的开标地点。

  - 响应文件递交截止时间后，由全体响应供应商对全部响应文件的密封情况进行检查。

- 磋商小组

  - 磋商由依照采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的磋商小组负责。磋商小组按规定由采购人代表和相关专业的专家组成，磋商小组人数构成将按照磋商资料表中确定。磋商小组成员依法从评审专家库中随机抽取。

  - 磋商小组名单在磋商结果确定前严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

    - 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

    - 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

    - 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

    - 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

    - 与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

- 磋商过程

  - 磋商小组应当对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审。磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

  - 资格、符合性评审详见竞争性磋商文件第三章的《资格、符合性评审表》，未能通过资格、符合性审查被认定为无效响应，磋商小组应当现场告知有关供应商。只有全部满足《资格、符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足资格性和符合性条款中所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，磋商小组按照少数服从多数的原则确定。

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商（以响应供应商签到顺序为准）分别进行磋商，并给予所有参加磋商的响应供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的响应供应商。供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

  - 在磋商中，磋商小组及有关当事人应当严格遵守保密原则，任何人不得透露与磋商有关的其他响应供应商的技术资料、价格和其他信息。

  - 竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内提交最后报价；

  - 如出现竞争性磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则，投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案在规定的时间内提交最后报价（最后报价时间由磋商小组视磋商进程决定）。

  - 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价不对所有响应供应商进行公开唱出。

  - 磋商小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过资格、符合性审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

  - 报价修正误差的原则如下：

    - 响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。磋商小组按上述修正误差的原则调整的价格对其响应供应商具有约束力。如果响应供应商不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

    - 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

  - 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

  - 出现下列情形之一的，采购人终止竞争性磋商采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

  - 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

  - 政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

- 评审方法和标准

  - 磋商结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最后报价（最后报价时间视磋商进程由磋商小组决定），最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 磋商小组将按照磋商资料表中确定的评审方法和本竞争性磋商文件第三章中的评审标准进行评审。

  - 除磋商资料表另有规定的，磋商小组根据综合评分情况按照评审得分由高到低推荐3名成交候选人。评审总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术部分（或技术商务部分）得分（由高到低）；（3）技术部分（或技术商务部分）评审项目中分值权重占技术部分（或技术商务部分）总分值权重由高到低的次序（得分由高到低）。除磋商资料表另有规定的，推荐综合得分排名第一的响应供应商为第一成交候选人，排名第二的响应供应商为第二成交候选人，排名第三的响应供应商为第三成交候选人。

  - 磋商小组提交评审报告和推荐成交意见报采购人确认，采购人在收到评审报告后在规定时间内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，也可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商。

六、成交结果

- 确定成交结果

  - 成交供应商确定后，采购代理机构将发布采购信息公告的媒体上发布成交结果公告。不在成交名单之列者即为未成交供应商，采购代理机构不再以其他方式另行通知。

  - 成交结果公告后，采购代理机构同时向成交供应商发出《成交通知书》，向采购人及未成交供应商发出《成交结果通知书》，《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

  - 《成交通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

七、询问、质疑、投诉

- 询问

  - 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

  - 如采用书面方式提出询问，供应商为自然人的，询问函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖公章。响应供应商递交询问函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

  - 采购人在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

- 质疑

  - 质疑期限：

    - 供应商认为磋商文件的内容损害其权益的，应在收到磋商文件之日或者磋商文件公告期届满之日起七个工作日内。（注：供应商购买磋商文件之日早于磋商文件公告期限届满之日的，则以供应商购买磋商文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以磋商文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）

    - 供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

    - 供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

    - 提交要求：

      - 以书面形式向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

      - 以联合体形式参加采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

      - 质疑函内容：应包括供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话、质疑项目的名称及编号、具体且明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求、事实依据、必要的法律依据、提出质疑的日期。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖公章。响应供应商递交质疑函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

      - 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

      - 采购人在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

    - 采购人或采购代理机构接收以书面形式递交的质疑函，接收质疑函的联系人、联系方式和通讯地址详见第二章磋商资料表。

  - 投诉

    - 质疑供应商对采购人或者采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或者采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监管部门提出投诉。

- 八、合同的订立及履行

- 合同的订立

  - 除非磋商资料表另有规定， 采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件要求和成交供应商响应文件承诺签订采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 成交人被依法认定成交无效的，合格供应商符合法定数量时，采购人依法从合格的成交候选人中另行确定成交供应商，否则重新组织采购活动

- 合同的履行

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与响应供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 履约保证金

  - 成交供应商应按照竞争性磋商文件中要求的金额及提交方式形式向采购人提交履约保证金。

1：询问函格式

询问函

广东粤信项目管理有限公司/（采购人单位名称）：

我单位已报名并准备参与荔湾海关备勤室修缮项目项目（项目采购编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

2：质疑函格式

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

磋商文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

附件：

| 序号 | 证明材料名称 | 证明材料来源 | 证明对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7. 供应商应在提交的证明材料中对质疑点的内容作出相应的标识或以醒目的方式标明。